В редакции от  29.12.2018 № 1465

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018-2022 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы Лотошинского муниципального района Московской области «Газификация населенных пунктов Лотошинского  муниципального района

Московской области на 2018 - 2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Улучшение условий жизни населения Лотошинского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение населенных пунктов Лотошинского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Лотошинского муниципального района, курирующий направление деятельности |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Лотошинского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | 203 400 | 28 000 | 5 000 | 11 600 | 139 300 | 19 500 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (Мособлгаз) | 203 400 | 28 000 | 5 000 | 11 600 | 139 300 | 19 500 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит: - повысить уровень газификации Лотошинского муниципального района Московской области, газифицировав 8 сельских населенных пунктов, с общим числом постоянно зарегистрированных жителей 950 человек; - построить 36,91 км газопровода; - улучшить экологическую обстановку в Московской области. |  |  |  |  |  |

- Характеристика проблемы газификации

Лотошинского муниципального района Московской области и обоснование необходимости ее решения комплексными методами.

Газификация направлена на создание комфортных условий жизни населения в Лотошинском муниципальном районе Московской области.

Уровень газификации населения в среднем в Лотошинском муниципальном районе Московской области в настоящее время составляет 76,79 процента.

При этом доля газифицированных населенных пунктов 25,81 процента. Т.е. на территории района все населенные пункты, в которых постоянно проживает более ста человек, газифицированы.  Большинство деревень в сельской местности малочисленны, и не подходят для участия в государственных программах газификации.  Поэтому мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий обеспечения природным газом населения, проживающих в тех сельских населенных пунктах, которые не предусмотрены для газификации в государственных программах.

Протяженность газовых сетей по территории Лотошинского муниципального района Московской области  в среднем составляет 251,6 км, из них:

- высокого – 131,9 км;

- среднего давления – 0,04 км;

- низкого давления – 119,7 км.

В настоящее время в Лотошинском муниципальном районе Московской области эксплуатируется 30 ГРП и 3 ГРС.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации Лотошинского муниципального района Московской области и проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Муниципальная программа Лотошинского муниципального района Московской области «Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2018 - 2022 годы» (далее Программа, Муниципальная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 № 1260 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района».

Программой предполагается выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 16,6 млн. рублей, строительно-монтажных работ -  на сумму 186,8 млн. рублей.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой, скоординированы с Программой Правительства  Московской области  «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», утвержденной постановлением правительства Московской области от 20 декабря 2004г. №778/50, на территории Лотошинского муниципального района Московской области.

Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области позволит построить 36,91  км газопровода и газифицировать 8 сельских населенных пунктов,  создав условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 950  человек постоянно проживающих в Лотошинском муниципальном районе Московской области, а так же для газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

- улучшение условий жизни населения Лотошинского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей;

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- обеспечение населенных пунктов Лотошинского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления.

- Методика расчета значений целевых показателей.

Разработка проектной документации – показатель, характеризующий получение проектно-сметных документов с положительной государственной экспертизой.

Обеспечение природным газом населенного пункта – показатель, характеризующий ввод в эксплуатацию построенного газопровода.

- Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы составляет 5 лет: 2018 - 2022 годы.

Сроки и этапы Программы указаны в Приложениях № 2  к Программе.

- Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 203 400   тыс.руб. из них:

- на проектно-изыскательские работы – 16 600  тыс.руб., из них:

- бюджет ЛМР –  0 тыс.руб.

- бюджет Мособлгаз – 16 600  тыс.руб.

- на строительно-монтажные работы – 186 80 тыс.руб., из них:

- бюджет ЛМР –  0  тыс.руб.

- бюджет Мособлгаз -  186 800  тыс.руб.

Источниками финансирования Программы являются:

- иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации (Мособлгаз).

- Организационный и экономический механизмы

реализации Программы

В рамках выполнения настоящей Программы Администрация Лотошинского муниципального района Московской области выполняет функции государственного заказчика по проектированию и строительству объектов газового хозяйства в части объектов газификации, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, на территории Лотошинского муниципального района Московской области и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области  выдает технические условия на строительство газораспределительных сетей, участвует в приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2018 – 2022 годы приведен в Приложениях №2 к настоящей Программе.

При необходимости заказчик Программы рассматривает предложения по ее корректировке по согласованию с Министерством энергетики Московской области.

- Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит достигнуть следующих показателей:

-  газификация  д.Вяхирево к концу 2018 г

- газификация д.Канищево к концу 2018 г.

- газификация д.Введенское к концу 2021 г.

- строительство газопровода высокого давления с.Микулино – д.Хранево – д.Коноплево к концу 2021 г.

- газификация д.Хранево к концу 2022 г.

- газификация д.Коноплево к концу 2021г.

- газификация д.Мамоново – д.Астренево к концу 2021 г.

- газификация д.Калицино к концу 2018г.

Ожидаемые результаты от реализации Программы представлены в виде количественных и качественных показателей (Приложение № 1).

- Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик настоящей Программы – Администрация Лотошинского муниципального района Московской области в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением  Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 N 1260 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района.

- Приложение  1

к Муниципальной программе газификации

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

__Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы___

наименование муниципальной программы (подпрограммы) Лотошинского муниципального района

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение населенных пунктов Московской области источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления | 0 | 203 400 | обеспечение природным газом негазифицированной части д.Ушаково | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом негазифицированной части д.Доры | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Вяхирево | да/нет | нет | да | - | - | - | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Канищево | да/нет | нет | да | - | - | - | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Введенское | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | - |
|  |  |  |  | газопровод высокого давления с.Микулино – д.Хранево – д.Коноплево | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Хранево | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Коноплево | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Мамоново – д.Астренево | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | - |
|  |  |  |  | обеспечение природным газом д.Калицино | да/нет | нет | да | - | - | - | - |

Приложение 2 к Муниципальной программе газификации. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА __Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы___ наименование муниципальной программы (подпрограммы) Лотошинского муниципального района.

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финан-сирования меро-приятия в 2017 году | Всего, тыс.руб. | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение населенных пунктов Лотошинского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления |  | Всего, в том числе |  |  | 203 400 | 28 000 | 5 000 | 11 600 | 139 300 | 19 500 |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛМР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мособлгаз |  |  | 203 400 | 28 000 | 5 000 | 11 600 | 139 300 | 19 500 |  |  |
| 1.1 | Строительство газопроводов в населённых пунктах |  | Бюджет ЛМР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мособлгаз |  |  | 203 400 | 28 000 | 5 000 | 11 600 | 139 300 | 19 500 |  |  |
| 1.1.1 | Газификация негазифицированной части д.Ушаково с/п Ошейкинское | ПИР | Бюджет ЛМР | 2019 |  | 0 |  |  |  |  |  | отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЛМР | Обеспечение природным газом д.Ушаково (0,8 км) |
|  |  | СМР | Бюджет ЛМР | 2020 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Газификация негазифицированной части д.Доры с/п Ошейкинское | ПИР | Бюджет ЛМР | 2021 |  | 0 |  |  |  |  |  | отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЛМР | Обеспечение природным газом д.Доры (0,8 км) |
|  |  | СМР | Бюджет ЛМР | 2022 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | газификация д.Вяхирево с/п Микулинское | СМР | Мособлгаз | 2018 |  | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Вяхирево (2,1 км) |
| 1.1.4 | газификация д.Канищево с/п Микулинское | СМР | Мособлгаз | 2018 |  | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Канищево (0,96 км) |
| 1.1.5 | газификация д.Введенское с/п Микулинское | ПИР | Бюджет ЛМР | 2018 |  | 0 |  |  |  |  |  | отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЛМР | Обеспечение природным газом д.Введенское (4,0 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2021 |  | 14 000 |  |  |  | 14 000 |  | Мособлгаз |  |
| 1.1.6 | Газопровод высокого давления с.Микулино - д.Хранево – д.Коноплево с/п Микулинское | ПИР | Мособлгаз | 2019-2020 |  | 8 300 |  |  | 8 300 |  |  | Мособлгаз | Строительство газопровода высокого давления (13,8 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2021 |  | 74 500 |  |  |  | 74 500 |  |  |  |
| 1.1.7 | газификация д.Хранево с/п Микулинское | ПИР | Мособлгаз | 2019-2020 |  | 2100 |  |  | 2100 |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Хранево (3,6 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2021-2022 |  | 19 500 |  |  |  |  | 19 500 |  |  |
| 1.1.8 | газификация д.Коноплево с/п Микулинское | ПИР | Мособлгаз | 2019-2020 |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Коноплево (2,0 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2021 |  | 10 800 |  |  |  | 10 800 |  |  |  |
| 1.1.9 | газификация д.Мамоново - д.Астренево с/п Ошейкинское | ПИР | Мособлгаз | 2017-2019 |  | 5 000 |  | 5 000 |  |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Мамоново - д.Астренево (7,15 км) |
|  |  | СМР | Мособлгаз | 2020-2021 |  | 40 000 |  |  |  | 40 000 |  |  |  |
| 1.1.10 | газификация д.Калицино г/п Лотошино | СМР | Мособлгаз | 2018 |  | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  | Мособлгаз | Обеспечение природным газом д.Калицино (3,3 км) |

- Приложение  3

к Муниципальной программе газификации

ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

__Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы___

наименование муниципальной программы (подпрограммы) Лотошинского муниципального района

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс.руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение населенных пунктов Лотошинского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления |  |  |  | 203 400 тыс.руб. в том числе: 2018 год – 28 000 тыс.руб., 2019 год – 5 000 тыс.руб., 2020 год – 11 600 тыс.руб., 2021 год – 139 300 тыс.руб., 2022 год – 19 500 тыс.руб. |  |
| 1.1 | Строительство газопроводов в населённых пунктах |  |  |  | 203 400 тыс.руб. в том числе: 2018 год – 28 000 тыс.руб., 2019 год – 5 000 тыс.руб., 2020 год – 11 600 тыс.руб., 2021 год – 139 300 тыс.руб., 2022 год – 19 500 тыс.руб. |  |
| 1.1.1 | Газификация негазифицированной части д.Ушаково с/п Ошейкинское | ПИР | Бюджет ЛМР | проектно-сметный метод** | 0 |  |
|  |  | СМР | Бюджет ЛМР | проектно-сметный метод** | 0 |  |
| 1.1.2 | Газификация негазифицированной части д.Доры с/п Ошейкинское | ПИР | Бюджет ЛМР | проектно-сметный метод** | 0 |  |
|  |  | СМР | Бюджет ЛМР | проектно-сметный метод** | 0 |  |
| 1.1.3 | газификация д.Вяхирево с/п Микулинское | СМР | Мособлгаз | постановление Правительства МО от 20.12.2004 №778/50 * | 10 000 тыс.руб. в том числе: 2018 год – 10 000 тыс.руб. |  |
| 1.1.4. | газификация д.Канищево с/п Микулинское | СМР | Мособлгаз | постановление Правительства МО от 20.12.2004 №778/50 * | 3 000 тыс.руб. в том числе: 2018 год - 3 000 тыс.руб. |  |
| 1.1.5 | газификация д.Введенское с/п Микулинское | СМР | Мособлгаз | постановление Правительства МО от 20.12.2004 №778/50 * | 14 000 тыс.руб. в том числе: 2021 год -14 000 тыс.руб. |  |
| 1.1.6 | Газопровод высокого давления с.Микулино-д.Хранево-д.Коноплево с/п Микулинское | ПИР | Мособлгаз | постановление Правительства МО от 20.12.2004 №778/50 * | 8 300 тыс.руб. в том числе: 2020 год -8 300 тыс.руб. |  |
|  |  | СМР | Мособлгаз | постановление Правительства МО от 20.12.2004 №778/50 * | 74 500 тыс.руб. в том числе: 2021 год - 74 500 тыс.руб. |  |
| 1.1.7 | газификация д.Хранево с/п Микулинское | ПИР | Мособлгаз | постановление Правительства МО от 20.12.2004 №778/50 * | 2 100 тыс.руб. в том числе: 2020 год -2 100 тыс.руб. |  |
|  |  | СМР | Мособлгаз | постановление Правительства МО от 20.12.2004 №778/50 * | 19 500 тыс.руб. в том числе: 2022 год - 19 500 тыс.руб. |  |
| 1.1.8 | газификация д.Коноплево с/п Микулинское | ПИР | Мособлгаз | постановление Правительства МО от 20.12.2004 №778/50 * | 1 200 тыс.руб. в том числе: 2020 год -1 200 тыс.руб. |  |
|  |  | СМР | Мособлгаз | постановление Правительства МО от 20.12.2004 №778/50 * | 10 800 тыс.руб. в том числе: 2021 год - 10 800 тыс.руб. |  |
| 1.1.9 | газификация д.Мамоново – д.Астренево с/п Ошейкинское | ПИР | Мособлгаз | постановление Правительства МО от 20.12.2004 №778/50 * | 5 000 тыс.руб. в том числе: 2019 год – 5 000 тыс.руб. |  |
|  |  | СМР | Мособлгаз | постановление Правительства МО от 20.12.2004 №778/50 * | 12 500 тыс.руб. в том числе: 2021 год – 40 000 тыс.руб. |  |
| 1.1.10 | Газификация д.Калицино г/п Лотошино | СМР | Мособлгаз | постановление Правительства МО от 20.12.2004 №778/50 * | 15 000 тыс.руб. в том числе: 2018 год – 15 000 тыс.руб. |  |
| * программа Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" ** - бюджетные средства могут корректироваться |  |  |  |  |  |  |