В редакции от 08.04.2019  № 293

Муниципальная программа Лотошинского муниципального района

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

- Паспорт программы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Лотошинского муниципального района, курирующий вопросы информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Лотошинского муниципального района, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования программы, том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе по годам: | 13 718,8 | 2 669,2 | 2 980,6 | 3 118,1 | 2 514,3 | 2 436,6 |
| Бюджет Московской области | 1 512,0 | 304,0 | 575,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 12 206,8 | 2 365,2 | 2 405,6 | 2 485,1 | 2 514,3 | 2 436,6 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО |  | 50% | 40% | 25% | 10% | 5% |
| Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз |  | 93% | 95% | 97% | 100% | 100% |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | 70% | 80% | 82% | 85% | 85% |
| Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА |  | 50% | 70% | 75% | 80% | 80% |
| Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки |  | 2,3% | 2,2% | 2% | 2% | 2% |
| Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг |  | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% |
| Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг |  | 24% | 22% | 20% | 18% | 15% |
| Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа |  | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности |  | 95% | 96% | 98% | 100% | 100% |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО |  | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области |  | 13,8 шт. | 13,8 шт. | 13,8 шт. | 13,8 шт. | 13,8 шт. |
| Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи |  | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи |  | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% |
| Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет |  | 76% | 80% | 90% | 97% | 100% |
| Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## Описание основных мероприятий программы

Основные мероприятия Программы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций.

В рамках Программы реализуются основные мероприятия, направленные на реализацию следующих федеральных проектов:

1) Информационная инфраструктура;

2) Информационная безопасность;

3) Цифровое государственное управление;

4) Цифровая образовательная среда;

5) Цифровая культура.

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения, техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования, подключение ОМСУ муниципального образования Московской области, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области, увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения муниципального образования Московской области, обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских населенных пунктов возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

В рамках федерального проекта «Информационная безопасность» предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМСУ муниципального образования Московской области в соответствии с установленными требованиями.

В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской области локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг, обеспечение возможности записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения услуг, оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе, а также оснащение общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области планшетными компьютерами, мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов.

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» планируется подключение, а также увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы:

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета значений показателя |
| --- | --- | --- |
|  | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | где: – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области; – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области; – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием; – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме; – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. |
|  | Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО | где: n - стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО; R – стоимость закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО; K – общая стоимость закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области ПО. |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | где: – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | где: n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. |
|  | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | где: – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи; R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи; К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения. |
|  | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | где: – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; К – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 14 лет и старше. |
|  | Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА | где: – доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА; R – численность граждан, зарегистрированных в ЕСИА; К – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 14 лет и старше. |
|  | Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | где: – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки; R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде с нарушением регламентного срока оказания услуг*; K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде *Источник информации – данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). 2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. |
|  | Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | где: – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг; R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»*; К – общее количество муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, оказанных ОМСУ в отчетном периоде. *Источник информации – данные ЕИС ОУ. |
|  | Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг | где: n – доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг; R – количество отказов ОМСУ в предоставлении муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде, единиц; K – количество заявлений на предоставление муниципальных (государственных) услуг, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде, единиц. *Источник информации – данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области». 15% – считаем возможно допустимый процент доли отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг (n). |
|  | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | где: – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым поступили повторные обращения от заявителей; R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа, по которым поступили повторные обращения от заявителей; К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа*. *Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). |
|  | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) | где: – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы с отложенным сроком решения (по проблемам со сроком решения 8 р.д.); R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа, по которым зафиксирован факт отложенного решения*; К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа*. *Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). |
|  | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | где: – доля жалоб, отправленных в работу с портала «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа; R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа, по которым зафиксирован факт нарушения срока подготовки ответа или факт отсутствия ответа*; К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа*. *Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | где: – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности; – количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности; – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, у которых внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности; – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов; – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур; – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества; – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений. |
|  | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | где: – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО. |
|  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | где: – доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; R – количество муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; K – общее количество муниципальных учреждений образования муниципального образования Московской области. |
|  | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | где: n – количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области; R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет); K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области. |
|  | Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | где: n – доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих Единую информационную систему, содержащую сведения о возможностях дополнительного образования на территории Московской области (ЕИСДОП), и обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации. R – количество муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих ЕИСДОП и обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации; K – количество муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих ЕИСДОП. |
|  | Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи | где: n – доля положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи; R – количество выданных разрешений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи в муниципальном образовании Московской области; K – количество заявлений, полученных муниципальным образованием Московской области в рамках государственной/муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена». |
|  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | где: n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области. |
|  | Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет | где: n – доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет; R – количество домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет; K – общее количество домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области. |

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие нформационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района

от 08.04.2019  № 293

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Лотошинского муниципального района

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 г.г.

| № п/п | Мероприятия, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  | Единица измерения |  |  | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) 2018 год | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |
| - Основное мероприятие D2 Федеральный проект «Информационная инфраструктура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | - | - | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | % |  |  |  | 76 |  |  | 76 | 77 |  | 78 |  |  | 79 |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет | % |  |  |  | 76 |  |  | 76 | 80 |  | 90 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | - | - | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.3 | Мероприятие 3. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 3 179,9 | - | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.4 | Мероприятие 4. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | - | - | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.5 | Мероприятие 5. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 3 813,4 | 130,0 | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.6 | Мероприятие 6. Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках, зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | - | - | Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи | % |  |  |  | 85 |  |  | 85 | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |
| - Основное мероприятие D4. Федеральный проект «Информационная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | - | - | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз |  | % |  | 93 |  | 93 |  |  | 95 |  | 97 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| - Основное мероприятие D6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Обеспечение программными продуктами | 5 130,5 | - | Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО |  | % |  | 50 |  | 50 |  |  | 40 |  | 25 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |
| 3.2 | Мероприятие 2. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | - | - | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | % |  | 70 |  | 70 |  |  | 80 |  | 82 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |
|  |  |  |  | Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА |  | % |  | 50 |  | 50 |  |  | 70 |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки |  | % |  | 2,3 |  | 2,3 |  |  | 2,2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг |  | % |  | 80 |  | 80 |  |  | 85 |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  | Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг |  | % |  | 24 |  | 24 |  |  | 22 |  | 20 |  |  | 18 |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения |  | % |  | - |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) |  | % |  | - |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа |  | % |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности |  | % |  | 95 |  | 95 |  |  | 96 |  | 98 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 3.3 | Мероприятие 3. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 3.4 | Мероприятие 4. Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | - | - | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО |  | % |  | 70 |  | 70 |  |  | 80 |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| - Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области | - | - | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области |  | шт. |  | 13,8 |  | 13,8 |  |  | 13,8 |  | 13,8 |  |  | 13,8 |  |  | 13,8 |  |
| 4.2 | Мероприятие 2. Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций Московской области | - | - | Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 4.3 | Мероприятие 3. Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 4.4. | Мероприятие 4. Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| - Основное мероприятие A3. Федеральный проект «Цифровая культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | - | - | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |

Приложение  2

к муниципальной программе «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района

от 08.04.2019  № 293

Перечень мероприятий  муниципальной программы

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального

управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

| №№ п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие D2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 1 636,1 | 7 123,3 | 1 466,5 | 1 343,3 | 1 449,3 | 1 472,5 | 1 391,7 |  | Функционирование информационной инфраструктуры на территории Лотошинского муниципального района |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 219,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 1 417,1 | 6 993,3 | 1 336,5 | 1 343,3 | 1 449,3 | 1 472,5 | 1 391,7 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  | В пределах средств на содержание учреждений образования Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации Лотошинского муниципального района | Предоставление неограниченного широкополосного круглосуточного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 9 муниципальным общеобразовательным организациям в Лотошинском муниципальном районе реализующим основные общеобразовательные программ |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 674,0 | 3179,9 | 629,0 | 631,7 | 634,7 | 635,4 | 649,1 | ОМСУ администрации Лотошинского муниципального района Московской области | Функционирование информационной инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 674,0 | 3179,9 | 629,0 | 631,7 | 634,7 | 635,4 | 649,1 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ администрации Лотошинского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 962,1 | 3 943,4 | 837,5 | 711,6 | 814,7 | 837,2 | 742,6 | ОМСУ администрации Лотошинского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 219,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 743,1 | 3 813,4 | 707,5 | 711,6 | 814,6 | 837,1 | 742,6 |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках, зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  | В пределах средств на содержание Комитета по управлению имуществом администрации Лотошинского муниципального района и отдела архитектуры и градостроительства администрации Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  | КУИ, отдел архитектуры и градостроительства администрации Лотошинского муниципального района | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие D4. Федеральный проект «Информационная безопасность» | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  | В пределах средств на содержание отдела мобилизационной подготовки, гражданской защиты и территориальной безопасности администрации Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  | Отдел мобилизационной подготовки, гражданской защиты и территориальной безопасности администрации Лотошинского муниципального района | Защита информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального образования, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  | В пределах средств на содержание отдела мобилизационной подготовки, гражданской защиты и территориальной безопасности администрации Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие D6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление» | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 1 014,3 | 6 595,5 | 1 202,7 | 1 637,3 | 1 668,8 | 1 041,8 | 1 044,9 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 1 382,0 | 174,0 | 575,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 1 014,3 | 5 213,5 | 1 028,7 | 1 062,3 | 1 035,8 | 1 041,8 | 1 044,9 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение программными продуктами | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 1 014,3 | 5 130,5 | 1 010,7 | 1 031,3 | 1 001,8 | 1 041,8 | 1 044,9 | ОМСУ администрации Лотошинского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 1 014,3 | 5 130,5 | 1 010,7 | 1 031,3 | 1 001,8 | 1 041,8 | 1 044,9 |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Мероприятие 4. Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 | 1 465,0 | 192,0 | 606,0 | 667,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 1 382,0 | 174,0 | 575,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0,0 | 83,0 | 18,0 | 31,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  | В пределах средств на содержание учреждений образования Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации Лотошинского муниципального района |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1. Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  | В пределах средств на содержание учреждений образования Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2. Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций Московской области | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  | В пределах средств на содержание учреждений образования Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 3. Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  | В пределах средств на содержание учреждений образования Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Мероприятие 4. Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  | В пределах средств на содержание учреждений образования Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Мероприятие 5. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  | В пределах средств на содержание учреждений образования Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие A3. Федеральный проект «Цифровая культура» | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  | В пределах средств на содержание учреждений культуры Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 1. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2018-2022 | Итого, в том числе: |  | В пределах средств на содержание учреждений культуры Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 2018-2022 | Источник финансирования |  | ИТОГО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
|  |  |  | Всего, в том числе |  | 13 718,8 | 2 669,2 | 2 980,6 | 3 118,1 | 2 514,3 | 2 436,6 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области |  | 1 512,0 | 304,0 | 575,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района |  | 12 206,8 | 2 365,2 | 2 405,6 | 2 485,1 | 2 514,3 | 2 436,6 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |