О  внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Руководствуясь п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 6 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 №1260 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района», в целях приведения  в соответствие с объемами финансирования муниципальной программы,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в муниципальную программу Лотошинского муниципального района «Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017г №964 (с изменениями от №293 21.03.2018, №572 от 31.05.2018, №944 от 03.09.2018,№1265 от 27.11.2018,№1486 от 29.12.2018, № 1493 от 29.12.2018, №148 от 26.02.2019,№623 от 12.07.2019,№953 от 18.10.2019) согласно приложения.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Лотошинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Лотошино  В.А.Попова

Глава городского округа  Лотошино         		                                  Е.Л.Долгасова

Разослать: Шагиеву А.Э., ФЭУ-2, отделу по экономике и перспективному развитию, КСП, 	отделу по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи,  ГАУ МО «Информационное 	агентство», прокурору Лотошинского района, в дело

Утверждена

постановлением Главы

Городского округа Лотошино

от 31.12.2019  №1312

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района  на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды  Лотошинского муниципального района  на 2018-2022 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Лотошинского муниципального района курирующий вопросы коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный Заказчик муниципальной программы | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. «Комфортная городская среда » 2. «Благоустройство территорий Лотошинского муниципального района Московской области» 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в МКД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
| Итого | 125 211,7 | 41 102,5 |  | 16 979,2 |  |  | 23 580 |  | 21 750 |  | 21 800 |
| Средства бюджета Московской области** | 533,5 | 533,5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Бюджет Лотошинского муниципального района | 7 448,6 | 3 339,4 |  | 2 079,2 |  |  | 1 880,0 |  | 50,0 |  | 100,0 |
| Средства бюджета поселений района Средства бюджета МО* | 52 034,6 | 24 034,6 |  | 1 900,0 |  |  | 8 700,0 |  | 8 700,0 |  | 8 700,0 |
| Внебюджетные средства | 65 195,0 | 13 195 |  | 13 000 |  |  | 13 000 |  | 13000 |  | 13 000 |
| Основные целевые показатели муниципальной программы |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: Зоны отдыха, Пешеходные зоны, Набережные, Скверы, Площади, парки (ед.) |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - 2019 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий, (ед.) |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - 2019 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2019Количество установленных детских игровых площадок, (Ед.) |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2019 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%/ед.). |  |  | 30/19 |  | 40/24 | 50/29 |  | 60/34 |  | 70/39 |  |
| Увеличение площади асфальтового покрытии дворовых территорий (Кв.м). |  |  | 14352,6 |  | 15020,2 | 15326,3 |  | 15562,1 |  | 15566 |  |
| 2019 Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды общего количества граждан в возрасте от 14 лет, % |  |  | - |  | 9 | * |  | * |  | * |  |
| 2019 Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (единица/%) |  |  | * |  | * | * |  | * |  | * |  |
| 2019 Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации |  |  | * |  | * | * |  | * |  | * |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Лотошинского муниципального района Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников, (%) |  |  | 61,99 |  | 65,59 | 69,18 |  | 72,78 |  | 77,1 |  |
| 2019 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по обустройству и капитальному ремонту (Ед.) |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 2019 «Светлый город» - доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов(городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности соответствующим нормативным значениям, (%) |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2019 Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением % |  |  | * |  | * | * |  | * |  | * |  |
| 2019 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, % |  |  | * |  | * | * |  | * |  | * |  |
| 2019Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д) малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства дворовых территорий % |  |  | * |  | * | * |  | * |  | * |  |
| 2019 Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (%) |  |  | * |  | * | * |  | * |  | * |  |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в МКД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 Количество отремонтированных подъездов МКД (ед.) |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 57 |  | 0 |  |
| 2019 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы. (Ед.) |  |  | 3 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 2019 Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД (ед.) |  |  | - |  | 100 | * |  | * |  | * |  |
| 2019 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В,C,D),(Ед.) |  |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |

- Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации

с   учетом реализации Программы

Стратегией социально-экономического развития до 2022 года и безусловным приоритетом определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Лотошинского муниципального района.

Одним из приоритетов жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.  В настоящее время многоквартирным домам района присущ ряд недостатков, который обусловлен следующими причинами:

- высокий уровень физического и морального износа многоквартирных домов;

- недостаточность средств на выполнение работ капитального характера.

Важнейшим направлением реформирования жилищно-коммунального комплекса Лотошинского муниципального района, во многом определяющим успех его реализации, является проведение единой политики по осуществлению государственного контроля  за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг; использованием и сохранностью жилищного фонда; соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; соответствием жилых, нежилых помещений, зданий, а также качества, порядка, норм и правил  предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства, энергетической эффективности, оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Для разрешения обозначенной проблемы необходимо привлечение средств для софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, создание условий для эффективного управления многоквартирными домами и поставки качественных жилищно-коммунальных услуг, совершенствование тарифной политики, внедрение ресурсосберегающих технологий, снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг, восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности их потребления.

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный сектор и жилищное хозяйство, и существенное повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного хозяйства  частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Улучшение внешнего облика района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха - все это является первоочередными задачами выполнения данной подпрограммы.

Благоустройство территории Лотошинского муниципального района представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах района, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день потребностью улучшения проживания людей в более комфортных условиях. Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Решением данной проблемы заключается в привлечении жителей к участию в решении проблем благоустройства в Лотошинском муниципальном районе, и является первостепенной задачей. На территории Лотошинского муниципального района ежегодно проводятся работы по благоустройству, а также работы по очистке лесных массивов от мусора в рамках проводимого на территории района месячника благоустройства с привлечением жителей района

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселений необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с «Правилами благоустройства территории Лотошинского муниципального района Московской области», утвержденными Решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района (далее – Правила):

- информирование жителей Лотошинского муниципального района о проведении на территории Лотошинского муниципального района  инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил в судебном порядке.

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 7 лет (2018-2024 годы) без разделения на этапы, поскольку мероприятия по повышению уровня жизни населения городского округа необходимо осуществлять постоянно

В соответствии с действующим законодательством, решением Совета депутатов поселений были утверждены «Нормы и правила по благоустройству территорий».  Принятие дополнительных нормативных правовых актов для достижения цели данной подпрограммы не требуется.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в благоустройстве поселений. Анализ проведен по целевым показателям подпрограммы, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении подпрограммы.

Муниципальная программа направлена на создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Лотошинского муниципального района, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг населению; на создание комфортных условий проживания населения на территории района.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в Лотошинском муниципальном районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в Лотошинском муниципальном районе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- Цели и задачи Программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетными направлениями являются: стабильное улучшение качества жизни населения, преодоление негативных и закреплению положительных тенденций, и обеспечению устойчивого и поступательного социально-экономического развития муниципального образования.

Основной целью программы является повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий.

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы

В состав муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» и в целях решения ее основных задач входят следующие подпрограммы:

- «Комфортная городская среда» (приложение № 1 к Программе);

- «Благоустройство территории Лотошинского муниципального района Московской области» (приложение № 2 к Программе);

- «Создание условий  для обеспечения комфортного проживания жителей» (приложение № 3 к Программе);

4. Финансирование Программы

Финансирование программы планируется с использованием бюджета Московской области, бюджетов городского и сельских поселений Лотошинского муниципального района, бюджета Лотошинского муниципального района, а также с привлечением внебюджетных источников.

5. Контроль и отчетность при реализации Программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация Лотошинского муниципального района.

Отчетность при реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 №1260 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района".

6.Методика оценки показателей эффективности

| Показатели, характеризующие реализацию подпрограммы | Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения |
| --- | --- |
| Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: Зоны отдыха, Пешеходные зоны, Набережные, Скверы, Площади, (ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение количества вновь благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий. |
| - Количество архитектурно- планировочных концепций благоустройства общественных территорий, (ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета. |
| Количество установленных детских игровых площадок, (Ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета. |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%/ед.). | Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение количества вновь благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий. |
| Увеличение площади асфальтового покрытии дворовых территорий (Кв.м). | Алгоритм определения значения целевого показателя: количество жителей благоустроенных дворовых территорий за отчетный период умножаем на нормативный расчет мест для парковки автотранспорта по норме 0,8 кв. м на одного жителя |
| Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников , (%) | Алгоритм определения значения целевого показателя: отношение стоимости замененных СИП и высокоэффективных светильников в текущем году к остаточной стоимости систем наружного освещения. |
| Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по обустройству и капитальному ремонту (Ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета. |
| Количество отремонтированных подъездов МКД (Ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета. Значение показателя определяется суммой единиц отремонтированных подъездов МКД |
| Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы.(Ед.) | Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области оценивается показателем "Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1188/58 "Об утверждении региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы". Достигнутое значение показателя определяется на основании данных муниципальных образований Московской области. Алгоритм определения значения показателя: количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |
| Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше А,В,C,D),(Ед.) | Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано. Единица измерения: шт Источник данных: достигнутое значение показателя определяется на основании отчетов Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и данных, предоставленных Главным управлением Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" Алгоритм определения значения показателя: Количество многоквартирных домов, прошедших в текущем году капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, D). |
| 2019 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки (ед.) | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) |
| 2019 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий (ед.) | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |
| 2019 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий (ед) | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |
| 2019 Количество установленных детских игровых площадок (ед.) | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями |
| 2019 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%/ед.) | Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству. |
| 2019 «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям (%) | Досв=Посв/Побщ*100%, где: Досв- «Светлый город» – это доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; Посв- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км; Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км. Источник информации: Ежеквартальный мониторинг Министерства благоустройства Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским округам и муниципальным районам (городским и сельским поселениям) Московской области. Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов», утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562. |
| 2019 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту (ед.) | Кплан=Кфакт где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц; Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц. |
| 2019 Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением (%) | Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно*100%, где: Дупр - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; Ксв.всего — общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество; Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество. |
| 2019 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, % | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |
| 2019 Количество отремонтированных подъездов МКД (ед.) | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |
| 2019 Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД (ед.) | Плановое значение показателя определяется в соответствии с плановым заданием |
| 2019 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы (ед.) | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт |
| 2019 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D), (ед.) | Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано |
| 2019 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий (%) | Рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр*100% Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |
| 2019 Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (%) | Рассчитывается по формуле: Dркдт=Pкдт/Pр*100% Dркдт- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий Pкдт - количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) Pр - общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий территорий |
| 2019 Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (%) | Рассчитывается по формуле: Dдтуг=Туг/Тобщ*100% Dдтуг - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий Туг - количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года Тобщ - общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года |
| 2019 Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (единица/%) | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |
| 2019 Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |

| Наименование подпрограммы/показателя | Единица измерения | Порядок расчета |
| --- | --- | --- |
| Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий в общем количестве общественных и дворовых территорий Московской области | процент | Плановое значение показателя в относительном выражении определяется на основании утверждаемых органами местного самоуправления планов по благоустройству |
| Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), единица, в том числе: | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | процент/единица | Плановые значения показателя определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2022 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых органами местного самоуправления планов по благоустройству |
| Количество установленных детских игровых площадок | единица | Плановые значения устанавливаются на основании заявок муниципальных образований Московской области, сформированных по согласованию с жителями |
| Количество муниципальных образований Московской области, на территориях которых обустроены въездные группы | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства |
| Количество военных городков в Московской области, на территории которых благоустроены общественные территории | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора | процент | Ds% = S / Q x 100, где: |
|  |  | Ds% - доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора; S - объем ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора; Q - общий объем выявленных несанкционированных свалок и навалов мусора, подтвержденных Главным управлением государственного административно-технического надзора Московской области |
| Доля муниципальных образований Московской области, обеспечивающих условия для повышения уровня благоустройства территорий | процент | Плановые значения макропоказателя определяются в относительном выражении. Доля муниципальных образований определяется исходя из количества муниципальных образований, участвующих в мероприятиях по предоставлению субсидий на закупку техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований |
| Количество муниципальных образований Московской области, обеспечивающих условия для повышения уровня благоустройства | единица | Значение показателя определяется в соответствии с результатами проведенных конкурентных процедур по закупке техники для нужд благоустройства территорий |
| Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единица | Количество участков улиц, проездов, дворовых территорий, зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |
| Доля оплаченных штрафов, выставленных с использованием ПАК Народный инспектор | процент | Dр% = P / Q x 100, где: |
|  |  | Dр% - доля оплаченных постановлений о привлечении к административной ответственности с применением ПАК; P - количество оплаченных постановлений о привлечении к административной ответственности с применением ПАК; Q - Общее количество принятых решений о привлечении к административной ответственности за нарушения требований к размещению транспортных средств, вынесенных с применением ПАК |
| Доля муниципальных образований Московской области, обеспечивающих условия для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах | процент | Рассчитывается как среднее значение от количества муниципальных образований, в которых были реализованы мероприятия по реализации мероприятия "Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах", а также отчетов, предоставленных Фондом капитального ремонта в Министерство о реализации мероприятия "Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на территории Московской области" к общему количеству муниципальных образований Московской области |
| Количество отремонтированных подъездов МКД | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области |
| Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единица | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
| Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | единица | Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано |
| Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | процент | Но = Фо / Нп x 100, |
|  |  | где: Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп - нормативная потребность; Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха |
| Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | единица | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа |
| Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | процент | Кпп% = Ко / Кп x 100%, |
|  |  | где: Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году; Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.; Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел. |

Приложение № 1

к муниципальной программе ««Формирование современной              городской среды  Лотошинского муниципального района

на 2018-2022годы»

Форма планируемых результатов муниципальной программы муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района на 2018-2022годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  | Единица измерения |  | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципального района |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  | 2019 Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: Зоны отдыха, Пешеходные зоны, Набережные, Скверы, Площади, парки |  | (ед.) |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2019 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий, |  | (ед.) |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2019 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |  | (ед.) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды общего количества граждан в возрасте от 14 лет |  | % |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (единица/%) |  | единица/%) |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * |  |
|  | Основное мероприятие 2 Приобретение и установка детских игровых площадок на территории Лотошинского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  | 2019 Количество установленных детских игровых площадок, |  | Ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Основное мероприятие 3 Благоустройство дворовых территорий Лотошинского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  | 2019 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. |  | %/Ед. |  | 20/14 |  | 30/19 |  | 40/24 |  | 50/29 |  | 60/34 | 70/39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение площади дворовых территорий ,приведенных в нормативное состояние. |  | Кв.м |  | 13582,3 |  | 14352,6 |  | 15020,2 |  | 15326,3 |  | 15562,1 | 15566 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Московской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения |  |  |  |  |  | 2019 Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников. |  | (%) |  | 55,6 |  | 61,99 |  | 65,59 |  | 69,18 |  | 72,78 | 77,1 |  |
|  | Основное мероприятие 2 Формирование комфортной городской световой среды |  |  |  |  |  | 2019 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по обустройству и капитальному ремонту. |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 «Светлый город» - доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов(городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности соответствующим нормативным значениям |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением |  | % |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, |  | % |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д) малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства дворовых территорий |  | % |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |  | % |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * |  |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Лотошинского муниципального района Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Основное мероприятие 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов многоквартирных домах |  |  |  |  |  | 2019 Количество отремонтированных подъездов МКД |  | ед. |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 57 | 0 |  |
|  |  | Основное мероприятие 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах. расположенных на территории Лотошинского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  | 2019 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы. |  | ед. |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД |  | ед |  | - |  | 100 |  | * |  | * | * | * |  |
|  |  | Основное мероприятие 3 Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  | 2019 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А,В,C,D). |  | Ед. |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение № 2

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды Лотошинского

Муниципального района на 2018-2022годы»

Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы |  | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы |  | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | Подпрограмма "Комфортная городская среда" |  | Всего: в том числе: | 18 688,6 | 386,8 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 19 325,4 |
|  |  | Администрация муниципального Района | Бюджет муниципального района | 1 465,5 | 386,8 | 100,0 | 50 | 100,0 | 2 102,3 |
|  |  | Администрация поселений | Бюджет поселений (средства Московской области*) | 17 223,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 223,1 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2019 Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: Зоны отдыха, Пешеходные зоны, Набережные, Скверы, Площади, парки (ед.) - Благоустройство Сквера по ул.Центральная. - Благоустройство Пешеходной зоны с установкой ограждений, ул.Почтовая. - Благоустройство Площади у КДЦ РУСЬ ул. Центральная д.20. - Муниципальное учреждение «Лотошинский парк культуры и отдыха» - п.Лотошино, Микрорайон, плотина пруда «Красный ручей» Сквер д.Введенское |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2019 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий, (ед.) |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2019 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019Количество установленных детских игровых площадок, (Ед.) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%/ед.). |  |  |  |  | 30/19 | 40/24 | 50/29 | 60/34 | 70/39 |
| Увеличение площади асфальтового покрытии дворовых территорий (Кв.м). |  |  |  |  | 14352,6 | 15020,2 | 15326,3 | 15562,1 | 15566 |
| 2019 Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды общего количества граждан в возрасте от 14 лет, % |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
| 2019 Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (единица/%) |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
| 2019 Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации |  |  |  |  | * | * | * | * | * |

1. Цель и задача

Приоритетной целью подпрограммы является создание в современной  городской среды, повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Лотошинского муниципального района.

Задача программы – повышение уровня благоустройства дворовых территорий, повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Лотошинского муниципального района.

В программном обращении Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями администрации Лотошинского муниципального района, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей,добровольцев(Волонтеров)

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий является  участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству формируется:

1) по результатам голосования на интернет-портале «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- губернатору Московской области;

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

- в администрацию Лотошинского муниципального района;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент), который превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы администрация Лотошинского муниципального района (далее – Администрация) в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием из бюджета Московской области Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 № 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области);

- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.

На 2019 год данный перечень общественных территорий для благоустройства отсутствует.

Адресный перечень объектов незавершенного строительства, и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых необходимо выполнение работ по благоустройству указан в приложении № 4 к подпрограмме «Комфортная городская среда».

2. Характеристика мероприятий программы

В рамках программы планируется осуществление следующих мероприятий по благоустройству:

- Обустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

- Благоустройство муниципальных территорий общего пользования.

3. Мероприятия программы

В целях реализации Правил предоставления федеральной субсидии под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ:

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых пешеходных дорожек, ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам, окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок;

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц.

- 4. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы

Реализация подпрограммы позволит:

1.Улучшить содержание объектов благоустройства, и в целом, внешнего облика Лотошинского муниципального района;

2. Улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов Лотошинского муниципального района .

К окончанию срока реализации программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

- Повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории;

- Повышение уровня  благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории ;

- Повышение эстетического качества среды территории поселения  и формирование современного облика, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- Создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения.

- 5. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу

- Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования.

- Обсуждение муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

- Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования создан интерактивный портал в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

- 6.Адресный перечень  общественных территорий нуждающиеся в благоустройстве:

- Муниципальное учреждение «Лотошинский парк культуры и отдыха» -Год реализации 2020г.

- п.Лотошино, Микрорайон, плотина пруда «Красный ручей»- Год реализации 2021г.

- Сквер д.Введенское- год реализации 2022г.

- Лесопарковая зона «Дубки» п.Кировский- год реализации 2023г.

- Сквер д.Ушаково Лотошинского муниципального района Московской области. год реализации 2024г.

- .

7. Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий, на которые может быть израсходован иной межбюджетный трансферт, включает:

Инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации;

установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования;

озеленение;

мощение и укладку иных покрытий;

укладку асфальта;

устройство дорожек, в том числе велосипедных;

установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

установку информационных стендов и знаков;

изготовление и установку стел;

изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства;

замену инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области);

ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области).

Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.

8. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2019году

- Лотошинский м.р., с.п. Микулинское, д. Савостино, ул. Школьная, д. 1, 5, 7, 9

- Лотошинский м.р., г.п. Лотошино, д. Ивановское, д. 1, 3

- Лотошинский м.р., г.п. Лотошино, д. Кульпино, д. 1, 6, 7

- Лотошинский м.р., г.п. Лотошино, п. Кировский, д. 25, 27

- Лотошинский м.р., г.п. Лотошино, п. Лотошино, ул. Калинина, д. 1

- Лотошинский м.р., с.п. Ошейкинское д. Ошейкино, д.113

- Лотошинский м.р., с.п. Ошейкинское п. Большая Сестра, д.3,4,5

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2020 году

Лотошинский м.р.Лотошино, микрорайон, 3,4,11

Лотошинский м.р. Михалево, Микрорайон, 1-24

Лотошинский м.р. Кировский, Рогова, 1,2,3,4

Лотошинский м.р.Лотошино, Микрорайон, 6,7

Лотошинский м.р.п.Б.Сестра, 6

- Лотошинский м.р.Введенское, Микрорайон, 8,9,10,11

9.Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц

| № п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Фёдоров М.А. | ТЦ п. Лотошино, ул. Центральная, д. 21 | Торговый Центр | Обустройство территории около торгового центра | 2024г. |

Приложение № 1

к подпрограмме 1 «Комфортная городская среда»

муниципальной программы «Формирование

современной городской среды Лотошинского

муниципального района на 2018-2022 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды

Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий Лотошинского муниципального района Московской области | Итого | 2018г.-2022г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений (средства Московской области) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Разработка архитектурно-планировачных концепций (и рабочей документации) благоустройства территорий | Итого | 2018г.-2022г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского поселения Лотошино (200млн.руб) |  |
|  |  | Бюджет поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий | Итого | 2018г.-2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений (средства Московской области) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского поселения Лотошино |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Приобретение и установка детских игровых площадок/спортивных площадок на территории Лотошинского муниципального района Московской области | Итого | 2018г.-2022г | 900 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация района |  |
|  |  | Бюджет поселений |  | 900 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Установка детских игровых площадок/спортивных площадок на территории Лотошинского муниципального района Московской области | Итого | 2018г.-2022г | 900 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Лотошинского района |  |
|  |  | Бюджет поселений (средства МО) |  | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация поселений |  |
|  |  | Бюджет поселений |  | 450,0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Благоустройство дворовых территории Лотошинского муниципального района Московской области | Итого | 2018г.-2022г | 6 482,0 | 19 075,4 | 18 688,6 | 386,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 1 000,0 | 1852,3 | 1 465,5 | 386,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений (средства Московской области) |  | 4 010,4 | 15 786,3 | 15 786,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений |  | 952,4 | 1 436,8 | 1 436,8 | * | * | * | * |  |  |
| 3.1 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий | Итого | 2018г.-2022г | 4962,82 | 17 223,1 | 17 223,1 | * | * | * | * | Администрации поселений |  |
|  |  | Бюджет поселений (Средства МО) |  | 4010,4 | 15 786,3 | 15 786,3 | * | * | * | * |  |  |
|  |  | Бюджет ГП Лотошино |  | 769,0 | 515,2 | 515,2 | * | * | * | * |  |  |
|  |  | Бюджет СП Ошейкинское |  | * | 657,9 | 657,9 | * | * | * | * |  |  |
|  |  | Бюджет СП поселения Микулинское |  | 183,42 | 263,7 | 263,7 | * | * | * | * |  |  |
| 3.2 | Комплексное благоустройство дворовых территорий | Итого | 2018г.-2022г | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
|  |  | Бюджет поселений (Средства МО) |  | * | * | * | * | * | * | * | Администрации поселений |  |
| 3.3 | Приобретение техники для нужд благоустройства территорий Лотошинского муниципального района Московской области | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 2018г.-2022г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4 | Строительство, обустройство и содержание контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | Итого | 2018г.-2022г | 900 | 1593,4 | 1244,6 | 348,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 900 | 1593,4 | 1244,6 | 348,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений |  | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 3.5 | Обеспечение проведения мероприятий по субботникам | Итого | 2018г.-2022г | 0 | 265,9 | 27,9 | 38,0 | 100 | 50 | 50 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 265,9 | 27,9 | 38,0 | 100 | 50 | 50 |  |  |
| 3.6 | Приобретение контейнеров ТБО | Итого |  |  | 193,0 | 193,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  | 193,0 | 193,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме 1 «Комфортная городская среда»

муниципальной программы «Формирование

современной городской среды Лотошинского

муниципального района на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием подпрограммой 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

| N п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства, реконструкции, капитального ремонта | Проектная мощность | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано тыс. руб. | Источники финансирования |  | финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1.1.1. | - Благоустройство Сквера по ул.Центральная. | 2018г.-2019г | . |  | 0,0 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Благоустройство Пешеходной зоны с установкой ограждений, ул.Почтовая | 2018г.-2019г |  |  | 0,0 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | Бюджет ГП Лотошино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | - Благоустройство Площади у КДЦ РУСЬ ул. Центральная д.20. | 2018г.-2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды Лотошинского

муниципального района  на 2018-2022 годы»

Паспорт подпрограммы 2  «Благоустройство территорий Лотошинского муниципального района Московской области» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района на 2018-2022годы»

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | формирование среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения в части |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы |  | выполнения ремонта и благоустройства дворовых территорий; |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы |  | выполнения ремонта мест массового пребывания населения; |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территорий Лотошинского муниципального района Московской области» |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  |  |  | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация муниципального района | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников, (%) |  |  |  |  | 61,99 | 65,59 | 69,18 | 72,78 | 77,1 |
| 2019 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по обустройству и капитальному ремонту (Ед.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 «Светлый город» - доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов(городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности соответствующим нормативным значениям, (%) |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2019 Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением % |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
| 2019 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, % |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
| 2019Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д) малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства дворовых территорий % |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
| 2019 Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (%) |  |  |  |  | * | * | * | * | * |

Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации

с   учетом реализации подпрограммы

Актуальность разработки подпрограммы «Благоустройство  территорий Лотошинского муниципального района на 2018-2022 гг.» очевидна. Улучшение внешнего облика района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий и дорог, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха - все это является первоочередными задачами выполнения данной подпрограммы.

Благоустройство территории Лотошинского муниципального района  представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах района, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Проблем, связанных с благоустройством района, немало, и одна из самых серьезных, требующих повышенного внимания, - внутриквартальные дороги. Износ асфальтобетонных покрытий внутриквартальных дорог и тротуаров в поселениях района составляет около 70% от общего количества, что подтверждается многочисленными жалобами жителей. Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники.

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки.

Большой проблемой для поселений района является большое количество брошенных собак и кошек. Для решения этой проблемы необходимо проведение иммобилизации бродячих животных.

По-прежнему озабоченность вызывает проблема освещения населенных пунктов поселений. Необходимо планомерно проводить работу по восстановлению и реконструкции, существующих линий уличного освещения.

Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день потребностью улучшения проживания людей в более комфортных условиях. Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает что проблема заключается низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Решением данной проблемы  заключается в привлечении жителей к участию в решении проблем благоустройства в Лотошинском муниципальном районе, и является первостепенной задачей. На территории Лотошинского муниципального района  ежегодно проводятся работы по благоустройству, а также работы по очистке лесных массивов от мусора в рамках проводимого на территории района месячника благоустройства с привлечением жителей района

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселений необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в благоустройстве поселений. Анализ проведен по целевым показателям подпрограммы, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении подпрограммы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является формирование в среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды, включающей:

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

освещение территорий при наличии технической возможности;

размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

3. Механизм реализации Программы

Механизм реализации подпрограммы определяется администрацией Лотошинского муниципального района  и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.

Приложение № 1

к подпрограмме 2  «Благоустройство территорий

Лотошинского муниципального района Московской области»

МП «Формирование современной городской среды

Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территорий Лотошинского муниципального района Московской области» муниципальной

программы          «Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района на 2018-2022годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Повышение энергетической эффективности систем управления наружным освещением в Лотошинском муниципальном районе | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
| 1.1. | Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением в муниципальных образованиях Московской области | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации поселений |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения Лотошинского муниципального района Московской области | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации поселений» | Снижение аварийности на водопроводных сетях |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Формирование современной городской световой среды | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации поселений |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет ГП Лотошино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации поселений |  |
|  |  | Бюджет ГП Лотошино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Итого | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Обеспечение деятельности муниципальных органов-учреждений в сфере дорожного хозяйства | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды Лотошинского муниципального

района на 2018-2022годы»

Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Лотошинского муниципального района» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Лотошинского муниципального района на 2018-2022годы»

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы |  | - Повышение уровня состояния подъездов многоквартирных домов Лотошинского муниципального района; - Проведения капитального ремонта многоквартирных домов Лотошинского муниципального района; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, проживающих и расположенных на территории Лотошинского муниципального района в реализацию мероприятий по повышению уровня комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Лотошинского муниципального района,. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2018-2022гг |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Лотошинского муниципального района " |  | Всего: в том числе: | 22 413,9 | 16 592,5 | 23 480,0 | 21 700,0 | 21 700,0 | 105 886,4 |
|  |  | Администрация Лотошинского муниципального района | Бюджет Московской области * | 533,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,5 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 1873,9 | 1 692,5 | 1 780,0 | 0,0 | 0,0 | 5346,4 |
|  |  | Администрация поселений муниципального района | Бюджет поселений Бюджет МО ** | 6811,5 | 1 900,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 34 811,5 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 13 195,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 65 195,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 2019 Количество отремонтированных подъездов МКД (ед.) |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 57 | 0 |
| 2019 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы. (Ед.) |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2019 Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД (ед.) |  |  |  |  | - | 100 | * | * | * |
| 2019 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В,C,D),(Ед.) |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Характеристика состояния проживания жителей в многоквартирных домах

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения. Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в МКД, предписанные действующим законодательством, направлены на сохранение или повышение уровня комфорта собственников квартир и встроенных нежилых помещений. Выгоду от снижения энергопотребления получают конечные потребители коммунальных ресурсов. Именно они в первую очередь заинтересованы в сокращении расходов на оплату услуг ЖКХ, которые в обозримом будущем будут начисляться с учетом класса энергоэффективности МКД.

Мероприятия подпрограммы направлены на  повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, увеличив при этом их КПД использования тепловой энергии.

Основными проблемами в части  комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Лотошинского муниципального района являются:

- Сложность качественной подготовки  многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду ввиду их большого возраста.

- Большинство домов, сегодня находящихся в эксплуатации, являются объектами с низким уровнем энергоэффективности, потери энергии огромные;

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения в многоквартирных домах Лотошинского муниципального района;

- повышение качества жилищно - коммунальных услуг;

- Повышение энергоэффективности жилых домов.

Цели и задачи подпрограммы 3

Целями реализации подпрограммы является повышение уровня комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Лотошинского муниципального района, а также повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Лотошинского муниципального района.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1.Повышение уровня состояния подъездов многоквартирных домов Лотошинского муниципального района;

2.Проведения капитального ремонта многоквартирных домов Лотошинского муниципального района;

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, проживающих и расположенных на территории Лотошинского муниципального района в реализацию мероприятий  по повышению уровня комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Лотошинского муниципального района,.

Достижение целей и задач подпрограммы планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям подпрограммы.

Приложение № 1

к подпрограмме 3«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах

Лотошинского муниципального района » МП

«Формирование современной   городской среды

Лотошинского муниципального района на 2018-2022годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий  для обеспечения проживания жителей в многоквартирных домах Лотошинского муниципального района Московской области» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района на 2018-2022годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в предыдущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Итого | 2018-2022 | 18 450,0 | 88 092 | 16 517,5 | 18 474,5 | 17 700,0 | 17 700,0 | 17 700,0 | - | Проведение работ по капитальному ремонту |
|  |  | Бюджет МО* |  | - | 533,5 | 533,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 157,0 | 947 | 172,5 | 774,5 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  |  | Бюджет поселений Бюджет МО** |  | 8 605,0 | 41 611,5 | 837,8 5973,7 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | Администрация ГП Лотошино |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 9 688,0 | 45 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | МП «Лотошинское ЖКХ» |  |
| 1.1. | Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Итого | 2018-2022 | 18 450,0 | 80 577,9 | 16 517,5 | 10 960,4 | 17 700,0 | 17 700,0 | 17 700,0 |  | Проведение работ по капитальному ремонту |
|  |  | Бюджет МО* |  | - | 533,5 | 533,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 157,0 | 232,9 | 172,5 | 60,4 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  |  | Бюджет поселений Бюджет МО** |  | 8 605,0 | 34 811,5 | 837,8 5973,7 | 1 900,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | Администрация г.п. Лотошино |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 9 688,0 | 45 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | МП «Лотошинское ЖКХ» |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | Итого | 2018-2022 | 1 864,0 | 25 308,5 | 5 896,4 | 5 632,1 | 5 780,0 | 4000,0 | 4000,0 | - | Проведение работ по капитальному ремонту |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 1 864,0 | 5 113,5 | 1 701,4 | 1632,1 | 1 780,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального района |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 20 195,0 | 4 195,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | МП «Лотошинское ЖКХ» |  |
| 2.1. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Лотошинского муниципального района Московской области | Итого: | 2018-2022гг. | 0 | 20 195,0 | 4 195,0 | 4 000 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | Администрация Лотошинского муниципального района | Проведение работ по капитальному ремонту |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 20 195,0 | 4 195,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | МП «Лотошинское ЖКХ» |  |
| 2.2. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Бюджет муниципального района |  | 1 864,0 | 5 113,5 | 1 701,4 | 1632,1 | 1 780,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Лотошинского муниципального района |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Повышение эффективности | Итого: | 2018-2022гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт | Итого: | 2018-2022гг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |